Российская Федерация

Ивановская область

СОВЕТ

Введенского сельского поселения

Шуйского муниципального района

с. Введенье

РЕШЕНИЕ

от  20 февраля 2013 г.                                                                                   № 7

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Введенского сельского поселения на 2013-2015 гг.»

На основании п.5 ст 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения п.22 части 1 ст.36 Устава Введенского сельского поселения Шуйского муниципального района Ивановской области Совет Введенского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Введенского сельского поселения на 2013-2015 гг.» согласно приложению к настоящему решению.

2. Финансовому отделу администрации рассмотреть вопрос о возможности выделения денежных средств на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Введенского сельского поселения на 2013-2015 гг.».

3. Контроль за выполнением данного  решения оставляю за собой.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава Введенского сельского поселения

Шуйского муниципального района,

Председатель Совета Введенского сельского поселения

Шуйского муниципального района                                                        О.Г. Пряженцев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВВЕДЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2013-2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Введенского сельского поселения на 2013-2015 гг.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Введенского сельского поселения |
| Основные задачи Программы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог; сохранение протяжённости соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счёт ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; |
| Сроки реализации Программы | 2013– 2015 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Введенского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая потребность в финансировании Программы в 2013-2015г.г.– 2920 тыс. руб. , в т. ч. средства местного бюджета на оформление регистрации права и содержание дорог 350 тыс. руб Объем финансирования по годам: 2013 год – 920 тыс. рублей; 2014 год – 750 тыс. рублей; 2015 год – 900 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ответственность за ходом и контролем реализации Программы несет администрация Введенского сельского поселения |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Введенское сельское поселение имеет разветвленную сеть автомобильных дорог с невысоким уровнем благоустройства. Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов составляет 22,28 км. Более развита улично-дорожная сеть в крупных населенных пунктах: с. Введенье составляет 3,55км, с. Чернцы – 2,72 км с.Дунилово – 6,17 км, с.Горицы – 3,24 км. Остальная часть улично-дорожной сети составляет 6,6 км в 15 населенных пунктах

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Принятие Программы по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Введенского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации.

Основными задачами Программы являются:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

- предоставление субсидий из областного бюджета бюджету сельского  поселения за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

Срок реализации Программы   2013-2015 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источники финансирования Программы

Для решения поставленных задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1.Выполнение мероприятий, необходимых для государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги. Реализация мероприятий позволит оформить право собственности на автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения

2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в  соответствии с нормативными требованиями.

3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных пунктов. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

4. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

### Объемы финансирования Программы

| № п/п | Наименование направлений использования средств Программы | Потребность финансирования (тыс. рублей) | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Оформление государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги местного значения | 150 | 100 | 100 | 350 |
| 2. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения внутри населенных пунктов всего | 920 | 750 | 900 | 2570 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | содержание автомобильных дорог | 350 | 400 | 450 | 1200 |
| 2.2 | ремонт автомобильных дорог всего: |  |  |  |  |
|  | Дорога № 2 с.Чернцы ул.Лесная (0,2 км) | - | - | 150 | 150 |
|  | Дорога № 2 с.Дунилово ул.Колхозная (0,6 км) | - | 200 | - | 200 |
|  | Дорога с.Дунилово ул.Первомайская (0,4 км) | 420 | - | - | 420 |
|  | Дорога с.Введенье ул.Фабричная (0,3 км) | 150 | - | - | 150 |
|  | Дорога с.Чернцы, ул.Школьная (0,4 км) | - | 150 | - | 150 |
|  | Дорога с.Горицы, ул.Ярославская (0,3 км) | - | - | 150 | 150 |
|  | Дорога с.Горицы, ул.Восточная (0,3 км) | - | - | 150 | 150 |
| 2.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог | - | - | - | - |
| 3. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту, всего | - | - | - | - |

Сумма подлежит корректировке исходя из объемов средств, предусмотренных в местном и областном бюджете на очередной финансовый год на данные цели.

## Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

## Раздел 5.Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации  Программы

Управление реализацией Программы осуществляет администрация Введенского сельского поселения

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации Введенского сельского поселения

Исполнители Программы – администрация Введенского сельского поселения

## Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических

## последствий от реализации Программы

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 2,5 км;

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 85 процента от общей протяженности автомобильных дорог местного значения.

Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств

## Перечень основных мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Затраты (тыс. руб) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т. ч. по годам |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог | 1200 | 350 | 400 | 450 | областной местный бюджеты |
| 2 | Ремонт Автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта автомобильных дорог | 1370 | 570 | 350 | 450 | областной местный бюджеты |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог | - | - | - | - | - |

Администрация Введенского сельского поселения

Шуйского муниципального района Ивановской области

с.Введенье, ул.Мира, д.28, Шуйский район, Ивановская область, 155921

Тел./факс (49351)3-61-89, E-mail:adm_vved@mail.ru

ИНН 3725006862 КПП 372501001 ОКАТО 24233872000 лс 03333008630 в Шуйском отделении

УФК по Ивановской области  БИК 042406001  р/сч 40204810300000000091

(40101810700000010001) ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г.Иваново

_______________________________________________________________________________________

«___» ____________ 2013 г. исх.  № ____

Департамент дорожного хозяйства

Ивановской области

Администрация Введенского сельского поселения направляет в Ваш адрес предложения по финансированию работ по содержанию и ремонту дорог местного значения в границах населенных пунктов Введенского сельского поселения на период 2013-2015г.г.:

| Субъект РФ | Год реализации мероприятия | Потребность финансирования на ремонт, тыс.руб | Потребность финансирования на содержание тыс. руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введенское сельское поселение | 2013 | 570 | 350 |  |
|  | 2014 | 350 | 400 |  |
|  | 2015 | 450 | 450 |  |
|  | 2013-2015 | 1370 | 1200 |  |

Глава администрации

Введенского сельского поселения:                                           И.Ю. Найденова